PLAN DE TRABAJO

# DATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Apellido y Nombres:

Ayala Luque Manevy Virginia Daniela, Holsbach Marianela, Sanchez Abigail

Sentirse Bien

# ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El sistema actual para solicitar citas en el spa es ineficiente y genera inconvenientes tanto para los clientes como para el personal. Actualmente, los clientes deben llamar al spa, donde una contestadora les proporciona un número de WhatsApp al que deben enviar un mensaje especificando el servicio solicitado y la fecha deseada. Luego, la secretaria del spa revisa el mensaje y se comunica nuevamente con el cliente para ofrecerle los turnos disponibles.

# TECNOLOGÍAS

HTML, CSS, JavaScript, Spring Boot, XAMPP.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

# General: Desarrollar una página web para satisfacer las demandas del cliente.

* Específicos: El objetivo de este proyecto es optimizar y digitalizar el proceso de reservas en el spa mediante la implementación de un sistema de gestión de citas en línea. Este sistema permitirá a los clientes seleccionar el servicio deseado, visualizar la disponibilidad en tiempo real y reservar directamente un turno, eliminando la necesidad de intermediación por parte del personal. Además, los clientes podrán acceder a toda la información relevante del spa, como los servicios ofrecidos, horarios de atención, detalles del personal involucrado, noticias, oportunidades de empleo, entre otros.

# TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DEL PROYECTO

Semana laboral: 7 días

Horas: 3 h o r a s

Duración Total:21(en horas)

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En función de la lista de requerimientos y de los Objetivos especificados, se realizará la confección del Cronograma de Actividades.

Cronograma de Actividades en Proyect o en otra aplicación similar. Se realizará el cronograma de tareas para realizar el sistema colocando como hito los días correspondientes a la tutoría en la que se evaluará el avance del trabajo. Indicar las responsabilidades de cada integrante del grupo según corresponda.

Subir en formato pdf el cronograma al Muro de cada equipo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA | TAREAS | DURACIÓN en HS | RESULTADOS ESPERADOS | RESPONSABLE | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| 1 | Buscar plantilla para la página web | 1 hora | Encontrar la plantilla adecuada para ambientarla a los requerimientos. | Ayala Virginia | 07/08 | 07/08 |
| 1 | Inclusión de una galería de imágenes | 1 hora | Incluir las imágenes que puedan reflejar los servicios del spa | Holsbach Marianela | 10/08 | 10/08 |
| 1 | Resolver los problemas emergentes a lo largo del desarrollo del proyecto | 2 horas | Encontrar la fuente de los problemas que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo de la página web. | Holsbach Marianela | 10/08 | 10/08 |
| 1 | Cambio de fuentes | 1 hora | Cambiar a fuente de las letras de cada pestaña. | Holsbach Marianela | 08/08 | 09/08 |
| 1 | Colocar información de contacto con el spa para realizar consultas mediante página web, whtasapp, redes sociales y formulario | 1 hora | Incluir toda la información necesaria del spa. | Holsbach Marianela | 11/08 | 11/08 |
| 1 | Buscar plantilla adecuada para el perfil de Cliente | 1 hora | Encontrar la plantilla adecuada para el perfil del Cliente | Sanchez Abigail | 10/08 | 10/08 |
| 1 | Buscar plantilla adecuada para el perfil del Personal | 1 hora | Encontrar la plantilla adecuada para el perfil del Personal | Sanchez Abigail | 10/08 | 10/08 |
| 1 | Adecuar y modificar la plantilla encontrada para el perfil del Cliente | 1 hora | Modificar dicha plantilla para mostrar los turnos, historial del cliente y las consultas. | Sanchez Abigail | 09/08 | 09/08 |
| 1 | Adecuar y modificar la plantilla encontrada para el perfil del Personal | 1 hora | Modificar dicha plantilla para que el personal visualizar el listado de clientes, consultas y el calendario de turnos. | Sanchez Abigail | 10/08 | 10/08 |
| 1 | Crear la pestaña de Login para clientes y personal | 0,5 horas | Crear una pestaña para que los clientes puedan ingresar a un perfil personalizado. | Ayala Virginia | 08/08 | 08/08 |
| 1 | Crear la pestaña donde los clientes se pueden crear un perfil. | 0,5 horas | Crear una pestaña para que los nuevos clientes puedan registrarse y crearse un perfil en la página. | Ayala Virginia | 08/08 | 08/08 |
| 1 | Colocar información del spa. | 1 hora | Colocar la información de los servicios que ofrece el spa. | Ayala Virginia | 10/08 | 10/08 |

# ÁREAS DE CONOCIMIENTO QUE INVOLUCRA

* De acuerdo a las actividades especificadas respectivamente, completar la siguiente tabla indicando que asignaturas de la carrera le sirvieron para llevar a cabo las mismas, por cada una enumerar los temas involucrados y en qué actividad los aplica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asignatura | Temas | Etapa |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* De acuerdo a las actividades especificadas respectivamente, completar la siguiente tabla indicando los nuevos conocimientos que debe investigar y en qué etapas los aplicará.

|  |  |
| --- | --- |
| Temas | Etapa |
| HTML | 1 |
| CSS | 1 |
| JavaScript | 1 |
| Spring Boot | 1 |

# Aceptación del Plan de Trabajo

Firma Profesor:

Fecha Aceptación: / /

**Formato Recomendado:**

* **Tamaño de página A4, márgenes: 2,5 cm superior, 2 cm inferior, 2,5 cm izquierdo, 2 cm derecha.**
* **Texto Calibri, 11, normal, entrelíneas normal simple.**